Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

* TechFive -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluno | RA | E-mail | Celular |
| Allan Cardoso | 1900309 | allan.messias@aluno.faculdadeimpacta.com.br | 11-94973-8346 |
| Fernando Leitão | 1901296 | fernando.leitao@aluno.faculdadeimpacta.com.br | 11-98136-4175 |
| Thais Bonifacio Alves | 1900092 | thais.alves@aluno.faculdadeimpacta.com.br | 11-99494-5994 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Tema |
| Associação Tatuapé de Tiro Esportivo |

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Cadastro de usuários | C | M | B | 1 |
| 2 | Emissão de relatórios com filtros ( status do processo) | I | M | M | 2 |
| 3 | Gráfico quantitativo de associados em cada etapa do processo | I | A | M | 2 |
| 4 | Disparo de e-mail a cada evolução do processo | U | B | B | 3 |
| 5 | Emissão de recibo de pagamento | U | A | M | 2 |
| 6 | Disparo de sms-alerta quanto aos prazos | U | B | B | 3 |
| 7 | Disparo sms-alerta quanto ao envio de e-mails do clube ao associado | U | B | B | 3 |
| 8 | Disparo de sms-alerta quanto a pendências existentes | U | B | B | 3 |
| 9 | Grid resumido de todos os processos do clube | I | M | M | 1 |
| 10 | Emissão dos modelos pré definidos (declarações, procuração, GRU,etc) | C | M | B | 1 |
| 11 | Busca de protocolos | C | B | B | 1 |
| 12 | Informativo sobre itens pendentes | I | M | M | 2 |
| 13 | Resumo da evolução do protocolo, contemplando itens cumpridos e pendente | C | M | B | 1 |
| 14 | Virtualização de documentos/comprovantes dos associados | I | A | M | 2 |
| 15 | Lançamento/controle de pagamentos (associados) | U | M | M | 1 |
| 16 | Controle das etapas para emissão de CR | C | M | M | 1 |
| 17 | Cadastro de modelo de documentos | C | M | B | 1 |
| 18 | Cadastro de stakeholder (médicos e instrutores) | I | B | B | 2 |
| 19 | Armazenamento de dados (banco de dados) | C | B | B | 1 |
| 20 | Busca de antecedentes criminais | C | A | A | 1 |
| 21 | Notícias relacionadas a área de atuação do clube.(Google Alerts) | U | B | B | 3 |
| 22 | Busca de processos criminais dos associados | C | A | A | 1 |
| 23 | Permissão de propriedade de dados (Autorização) | I | B | B | 1 |
| 24 | Tela para troca de senha dos usuários do sistema | I | M | M | 2 |
| 25 | Tela para inserção de usuário do sistema(stakeholder), com restrições de acessos | I | M | M | 2 |
| 26 | Relatorios programados | I | M | M | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |